ZMLUVA O DIELO

Uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v aktuálnom znení

- ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Obchodné meno:		Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava

Adresa:			Hrobákova 11

851 02 Bratislava

Zastúpený:			Ing. Stanislav Papánek, riaditeľ

Bankové spojenie:		Štátna pokladnica

Č. účtu:			7000123926/8180

IČO:				30775426

DIČ:				2020093651

Ďalej len „OBJEDNÁVATEĽ“

DODÁVATEĽ:

Obchodné meno:		TEXO PARTNER a.s.

Adresa:			Votrubova 28

821 09 Bratislava

Registrácia:			Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 4736/B

Zastúpený:			Ing. Stanislav Petrovský, predseda predstavenstva

Bankové spojenie:		ČSOB a.s.

Č. účtu:			402028073/7500

IČO:				35 814 730

DIČ:				2020259769

IČ DPH:			SK2020259769

Poverený pracovník:		Ing. Martin Kohuš

Ďalej len „DODÁVATEĽ“

- Predmet zmluvy

  - Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – demontáž starých drevených okien a dodávka s montážou nových plastových okien v rozsahu podľa požiadaviek objednávateľa uvedených v súťažných podkladoch – časť B.1 Opis predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

  - Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 22.5.2012 predložená v podprahovej zákazke.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

- Čas plnenia

  - Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo do užívania objednávateľovi najneskôr do 20.8.2012

  - Zhotoviteľ ukončí zmluvný záväzok ukončením diela v rozsahu podľa bodu II.1 preukázaním garantovaných parametrov, predložením atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a prevzatím diela objednávateľom.

  - Ak zhotoviteľ pripraví dielo v rozsahu bodu III.1 na odovzdanie objednávateľovi pred dohodnutým termínom, tento sa zaväzuje ho prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

  - Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu.

- Cena

  - Jednotková cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa bodu II.1 je stanovená na základe výsledku podprahovej zákazky a je doložená cenovým návrhom dodávateľa, ktorý je prílohou č.1 zmluvy a predstavuje čiastku:

jednotková cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu II.1 celkom  435€

bez DPH, slovom: štyristotridsaťpäť EUR.

  - Celková cena za zhotovenie predmetu zmluvy je súčin jednotkovej ceny uvedenej v bode IV.1 a počtu okien a predstavuje čiastku: 58 290,00 EUR bez DPH,

slovom: päťdesiatosemtisícdvestodeväťdesiat EUR.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa bodu II.1 uvedená v bode IV.1 je pevnou zmluvnou cenou, platnou až do odovzdania diela a fakturácie ceny za hotové dielo. Cena obsahuje všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela.

  - Práce a dodávky, ktoré nebudú zrealizované v rozsahu uvedenom v ponuke, budú v konečnej faktúre odpočítané v ponukových cenách zhotoviteľa.

  - Cena za dielo obsahuje aj náklady na odvoz a likvidáciu odpadu.

  - Všetky zmeny nad rámec predmetu plnenia zmluvy požadované objednávateľom, resp. nepredvídané naviac práce a dodávky, budú riešené dodatkami k tejto zmluve. Cena týchto prác sa stanoví v súlade s podmienkami v cenovej ponuke.

  - Zhotoviteľ je platcom DPH.

- Platobné podmienky

  - Zmluvné strany sa dohodli na tomto režime fakturácie a úhrady:

    - Po podpise tejto zmluvy objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zálohu vo výške 40% z celkovej ceny diela vrátane DPH, na základe zálohovej faktúry.

    - Po ukončení a prevzatí diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi konečnú faktúru za zhotovenie diela. Splatnosť faktúry je 15 dní od jej doručenia objednávateľovi. V konečnej faktúre musí byť uvedený a od celkovej sumy odpočítaný preddavok podľa bodu V.1.1.

  - Návrh konečnej faktúry predloží dodávateľ objednávateľovi najneskôr v deň preberacieho konania. Objednávateľ ju odsúhlasí do 5 dní. Obsahom konečnej faktúry bude súpis a vyčíslenie hodnoty všetkých vykonaných prác v zmysle zmluvy. Odsúhlasenú faktúru zhotoviteľ predloží objednávateľovi k úhrade do 15 dní po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom.

  - Konečná faktúra musí obsahovať všetky údaje podľa §15 zákona č. 135/1998 Z.z. a prílohu – súpis vykonaných prác.

  - Vlastnícke právo k dielu nadobúda objednávateľ dňom prevzatia diela.

  - Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr pri preberacom konaní.

- doklady o uložení odpadu na riadenú skládku,

- certifikáty príp. vyhlásenia o zhode od okien,

- záručný list.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a zároveň zodpovedá za kvalitu diela počas plynutia záručnej doby.

  - Záručná doba na nové okná je 24 mesiacov a záručná doba na montáž okien je 36 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované závady diela. Závady spôsobené z dôvodov na strane zhotoviteľa tento odstráni bezodplatne.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním závad predmetu plnenia bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a závady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia závad sa dohodne písomnou formou.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou tretím osobám.

  - Ak zhotoviteľ neodovzdá riadne zhotovené dielo uvedené v čl. III. tejto zmluvy v termíne uvedenom v bode IV.1, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý kalendárny deň omeškania. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku nároku na uplatnenie tejto pokuty, bude zmluvná pokuta vysporiadaná jednostranným zápočtom v rámci konečnej faktúry.

  - Ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry podľa bodu V.1.2, zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.

- Záverečné ustanovenia

  - Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po jej zverejnení podľa zákona č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. s tým, že obe zmluvné strany súhlasia s jej zverejnením.

  - Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi skutočne vzniknuté škody v prípade, že z jeho viny došlo k neplneniu zmluvy.

  - Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné uskutočniť len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

  - Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

  - Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú, alebo fyzickú osobu.

  - Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

č.1 – Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 22.5.2012,

č.2 – Súťažné podklady – časť B.1 Opis predmetu zákazky.

  - Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po uzavretí zmluvy obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenia.

  - Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali a jej zneniu porozumeli, že táto zmluva bola uzavretá po vzájomnej dohode podľa ich slobodnej vôle, určito, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a súhlas s jej znením potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa: 25. 06. 2012 		V Bratislave dňa: 25. 06. 2012

Objednávateľ:						Dodávateľ:

Príloha č. 2

Bod B: Opis predmetu zákazky - zmena členenia podľa požiadavky objednávateľa.

Týmto článkom sa mení časť v bode B.  Rozmery okna.

Objednávateľ požaduje členenie okna podľa náčrtu, sklopné krídla budú v spodnej časti okna, otváravé krídla v hornej časti okna. Uvedená zmena nemá vplyv na cenu.

Návrh na plnenie hodnotiacich kritérií

Uchádzač:			TEXO PARTNER a.s.

Votrubova 28, 821 09 Bratislava

IČO:			35 814 730

Návrh na plnenie kritérií:

| Úkon | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednotková cena za predmet zákazky vrátane DPH | 435€ | 87€ | 522€ |

.........................................

Ing. Stanislav Petrovský

predseda predstavenstva

V Bratislave dňa ...............................

Tab. č. 1 – Cenový návrh predmetu zákazky

Uchádzač :		TEXO PARTNER a.s.

Votrubova 28, 821 09 Bratislava

IČO:			35 814 730

| Úkon | Cena bez DPH | Cena s DPH* |
| --- | --- | --- |
| Jednotková cena okna | 336€ | 403,2€ |
| Jednotková cena za demontáž starého okna | 16€ | 19,2€ |
| Jednotková cena za montáž nového plastového okna | 64€ | 76,8€ |
| Jednotková cena za vonkajšiu aj vnútornú stavebnú úpravu medziokenného deliaceho stĺpika | 19€ | 22,8€ |
| JEDNOTKOVÁ CENA PREDMETU ZÁKAZKY | 435€ | 522€ |

*   uchádzač, ktorý nie je platca DPH vyplní len tento stĺpec

V Bratislave , dňa .............................

DODATOK   č. 1

k ZMLUVE  O DIELO

uzavretej v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb.,  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov dňa 25. 06. 2012   .

I.

Zmluvné strany

1.1	Zhotoviteľ:  		 	TEXO PARTNER a.s.

Sídlo:  			Votrubova 28

821 09 Bratislava

Evidovaný:                 	       Okresný súd Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 4736/B

Štatutárny  zástupca: 		 	Ing. Stanislav Petrovský, predseda predstavenstva

Bankové spojenie: 			ČSOB, a.s., Bratislava

Číslo účtu: 			402028073/7500

IČO: 			35 814 730

IČ DPH:			SK 2020259769

Poverený pracovník:			Ing. Martin Kohuš

(„ďalej len Zhotoviteľ“)

1.2	Objednávateľ:			Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava

Adresa:			Hrobákova 11

851 02 Bratislava

Zastúpený:			Ing. Stanislav Papánek, riaditeľ

Bankové spojenie:		Štátna pokladnica

Č. účtu:			7000123926/8180

ČO:				30775426

IČ:				2020093651

(„ďalej len Objednávateľ“)

Zmluvné strany, v súlade so znením bodu IV.6 Zmluvy o dielo, uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 25. 06. 2012   , ktorým menia a dopĺňajú článok II. – Predmet diela, článok III. – Čas plnenia diela a článok IV. – Cena diela takto:

II.	Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že bod II.1 sa dopĺňa o podbod II.1.1,  ktorý znie:

II.1.1	Predmetom tejto zmluvy je realizácia naviac dodávok a montáže, a to v rozsahu schváleného rozpočtu zhotoviteľa, ktorý ako Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Naviac dodávky a montáže sa týkajú najmä, ale nielen týchto skutočností: murárske vysprávky v množstve 625,00 m rozširovacie profily 50 mm v počte 25 ks, rozširovacie profily 25 mm v množstve 25 ks, statická spojka 20 mm

25 ks, oceľová výstuž, demontáž mreží, prerobenie na uchytenie do ostenia, náter a montáž v množstve 72,00  m2.

# IV.	Cena diela

Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV. znie:

IV.1	Jednotková cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa bodu II.1 je stanovená na základe výsledku podprahovej zákazky a je doložená cenovým návrhom dodávateľa, ktorá je prílohou č.1 zmluvy.  Jednotková cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu II.1 celkom  435,00 EUR bez DPH, slovom: štyristotridsaťpäť EUR.

IV.2	Celková cena za zhotovenie predmetu zmluvy je súčin jednotkovej ceny uvedenej v bode IV.1 a počtu okien a predstavuje čiastku: 58.290,00 EUR, slovom päťdesiatosemtisíc dvestodeväťdesiat euro bez DPH. (131 x 435). Cena v rozsahu podľa bodu II.1.1 tohto dodatku predstavuje čiastku 6.960,00 EUR, slovom šesťtisíc deväťstošesťdesiat EUR bez DPH. Cena celkom, vrátane naviac prác je upravená takto:

Cena celkom ..............................  58 290,00 €

DPH 		..........................  11 658,00 €

Celkom			  69 948,00 €

Pôvodná cena 	.........................	  58.290,00 € (134 x 435)

- nevykonané	........................  -6.960,00 €   (-16 x 435)

+ naviac práce  ........................    6.960,00 €

Nová cena			  58.290,00  €

IV.3	Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa bodu II.1 a II.1.1 uvedená v bode IV.1 a IV.1.1,	je pevnou zmluvnou cenou, platnou až do odovzdania diela a fakturácie ceny za hotové dielo. Cena obsahuje všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela.

IV.4	Práce a dodávky, ktoré nebudú zrealizované v rozsahu uvedenom v ponuke, budú v konečnej faktúre odpočítané v ponukových cenách zhotoviteľa.

IV.5	Cena za dielo obsahuje aj náklady na odvoz a likvidáciu odpadu.

IV.6	Všetky zmeny nad rámec predmetu plnenia zmluvy požadované objednávateľom, resp. nepredvídané naviac práce a dodávky, budú riešené dodatkami k tejto zmluve. Cena týchto prác sa stanoví v súlade s podmienkami v cenovej ponuke.

IV.7	Zhotoviteľ je platcom DPH.

Dodatok č. 1  k Zmluve o dielo zo dňa 25. 06. 2012    nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

Skutočnosti Zmluvy o dielo zo dňa 25. 06. 2012,   neupravené týmto dodatkom, ostávajú  v platnosti bez zmeny.

Dodatok č. 1 k  Zmluve o dielo, je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a dve objednávateľ.

Dodatok č. 1, po podpísaní oprávnenými zástupcami zmluvných strán, tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo uzavretú dňa 25. 06. 2012.

Zmluvné strany si Dodatok č. 1  k  Zmluve o dielo uzavretej dňa 25. 06. 2012     prečítali, rozumejú mu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov podpisujú.

Príloha :  položkovitý rozpočet

V Bratislave, dňa : 04. 07. 2012   			V Bratislave, dňa : 04. 07. 2012

Za Zhotoviteľa:					Za Objednávateľa:

|  | Príloha dodatku č.1: Položkovitý rozpočet |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dielo: Dodávka okien na Obchodnú akadémiu Imricha Karvaša Bratislava |  |  |  |
| Položka | Názov | Jednotka | Množstvo | Jednotková cena/bez DPH/ | Celkova cena /bez DPH/ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Počet okien | zostava | 118 | 435 | 51330,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Murárske vysprávky interiér+exteriér | bm | 625 | 4,7 | 2937,50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rozširovacie profily 50mm | ks | 25 | 23,79 | 594,75 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rozširovacie profily 25mm | ks | 25 | 18,45 | 461,25 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Staticka spojka 20mm | ks | 25 | 26,5 | 662,50 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Demontáž mreží, prerobenie na uchytenie do ostenia, natretie a montáž | m2 | 72 | 32 | 2304,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena celkom bez DPH | 58290,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | DPH | 11658,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena celkom s DPH | 69948,00 |  |  |  |  |  |  |